VERBALE DI ACCETTAZIONE DELLA COSTRUZIONE (modello) Secondo la norma SIA 118, art. 367 e segg. CO

Progetto di costruzione: villetta unifamiliare, Waldeggstrasse 15, 3000 Berna

Committente: Franco G.							rappresentato da:

Architetto/direzione lavori:     Hans V. Architekten		rappresentato da:	Hans V.

| CCC n°* | Lavori | Vizi | Termine per l’eliminazione dei vizi | Osservazioni | L’opera si considera accettata (contrassegnare con una crocetta) | L’accettazione è rinviata (contrassegnare con una crocetta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | Montaggio elementi in legno | Scoloritura delle doghe in legno della pedana del giardino | 30/07/20zz |  |  | X |
| 23 | Impianti elettrici | Presa corrente non elettrificata in camera 3 | 15/07/20zz |  |  | X |
| 25 | Servizi igienici | – | – |  | X |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Luogo: Berna		Data: 12 giugno 20xx

L’architetto/il direttore die lavori: Hans V.	Committente: Franco G.

* CCC = codice dei costi di costruzione, uno strumento standardizzato per raggruppare tutti i lavori di un progetto di costruzione.