BAUABNAHMEPROTOKOLL Gemäss SIA-Norm 118, Art. 367 ff. OR

Bauobjekt: Einfamilienhaus, Waldeggstrasse 15, 3000 Bern

Bauherr: Franco G.		vertreten durch:

Architekt/Bauleitung:	Hans V. Architekten	vertreten durch:	Hans V.

| BKP-Nr.* | Arbeiten | Mängel | Frist zur Behebung der Mängel | Bemerkungen | Das Werk gilt als abgenommen (ankreuzen) | Die Abnahme wird zurückgestellt (ankreuzen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | Montagebau in Holz | Verfärbung auf dem Sitzplatzrost | 30.07.20zz |  |  | X |
| 23 | Elektroanlagen | Steckdose ohne Strom in Zimmer 3 | 15.07.20zz |  |  | X |
| 25 | Sanitäranlagen | – | – |  | X |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Ort: Bern		Datum: 12. Juni 20zz

Der Architekt/die Bauleitung: Hans V.	Der Bauherr: Franz K.

* BKP = Baukostenplan, eine standardmässig verwendete normierte Gliederung aller bei einem Bau anfallenden Arbeiten